附件1

罗定市2021年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

填报单位名称：罗定市涉农资金统筹整合领导小组办公室

填报人：李祥极

联系电话：07663723509    18819419234

填报日期：2022年3月31日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

1.我市涉农资金统筹整合领导机制和工作机制建立、运行、分配原则等情况。

- 根据广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）、《关于印发省级涉农资金统筹整合工作指引的通知》（粤涉农办〔2021〕1 号）、广东省财政厅《关于提前下达2021年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2020〕132号）等文件要求，按照云浮市2021年度涉农领域省对市县考核事项任务目标清单及乡村振兴战略总体规划，结合我市的实际情况，在收到上级下达资金后，我市涉农办立即启动制定资金分配方案的工作，按照集中财力办大事的原则，统筹考虑当年度实施的具体项目，优先保障完成考核事项任务目标。由各涉农单位在涉农项目库中挑选出成熟度较高的涉农项目报涉农办审核汇总，并经罗定市涉农资金统筹整合领导小组审核通过，报市政府常务会议审核通过后确定我市2021年度具体实施的涉农项目。

我市积极推进涉农资金统筹整合的相关工作，建立了涉农资金统筹整合领导机制和工作机制，制定并印发了相关工作文件以规范涉农资金的使用，保障我市涉农项目的实施。相关文件如下：1、罗定市人民政府办公室《关于成立罗定市涉农资金统筹整合领导小组的通知》罗府办函〔2019〕48号；2、罗定市人民政府办公室《关于调整罗定市涉农资金统筹整合领导小组的通知》罗府办函〔2020〕101号；3、罗定市人民政府办公室《关于印发罗定市涉农资金统筹整合实施方案（试行）的通知》罗府〔2019〕15号；4、《关于印发罗定市涉农项目建设审批及资金管理工作指导意见的通知》罗涉农办〔2020〕6号；5、《关于印发罗定市涉农资金统筹整合管理办法的通知》罗财农〔2019〕4号；6、《关于印发罗定市涉农资金绩效管理暂行办法的通知》罗涉农办〔2020〕10号；7、《关于印发罗定市涉农资金统筹整合管理办法（2020年修订）的通知》罗财农〔2020〕3号等文件。

2.我市2021年涉农资金使用、项目实施、监督验收等总体情况。

- 广东省财政厅《关于提前下达2021年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2020〕132号），下达我市2021年涉农专项转移支付资金29599万元。按照涉农资金统筹整合相关文件精神和省涉农办要求项目调整的时间节点，经我市涉农领导小组同意，我市在2021年9月对2021年的部分涉农项目进行调整。经调整后，我市2021年省级涉农转移支付资金分解下达为95个涉农项目，按资金类别可分为五大类，其中：农村人居环境整治类分配资金12100万元；农业产业发展类分配资金6282.6344万元；农业农村基础设施类分配资金8375.6476万元；生态林业建设类分配资金1540.718万元；精准扶贫精准脱贫类分配资金1300万元。

- 截止至2021年12月31日，共支出25921万元，结余3678万元，支出进度为87.58%。按资金类别分类，支出情况如下：农村人居环境整治类分配资金12100万元，支出10032万元，结余2068万元，支出进度为82.91%；农业产业发展类分配资金6283万元，支出5695万元，结余588万元，支出进度为90.65%；农业农村基础设施类资金8376万元，支出7476万元，结余900万元，支出进度为89.12%；生态林业建设类资金1541万元，支出1419万元，结余122万元，支出进度为92.08%；精准扶贫精准脱贫类资金1300万元，支出1300万元，结余0万元，支出进度为100%。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2021年省级共下达我市涉农统筹整合资金29599万元，考核工作任务目标48项，其中：2020年10月31日收到省级涉农资金25699万元；2021年2月24日收到省级涉农资金3900万元。

收到省级资金后，2020年11月15日，罗定市涉农资金统筹整合领导小组召开会议对全市的资金分配方案、区域绩效目标进行审议并原则通过（第一批资金25699万元），按照审议结果，罗定市涉农办于2020年11月21日向云浮市报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。

2021年3月2日，罗定市涉农资金统筹整合领导小组召开会议对全市的资金分配方案、区域绩效目标进行审议并原则通过（第二批资金3900万元），按照审议结果，罗定市涉农办于2021年3月9日向云浮市报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年，我市共统筹整合各级涉农资金44296万元支持95个涉农资金项目，其中：省级涉农资金29599万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金5229万元，市县级资金1362万元，其他资金8107万元（其中省级驻镇帮镇扶村资金0万元）。

截至2021年12月31日，各级涉农资金共支出34842万元，预算执行率为78.66%，其中：中央资金2142万元，执行率40.96%，省级涉农资金25921万元，执行率87.58%，市县级资金174万元，执行率12.77%，其他资金6605万元，执行率81.49%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下几个方面：一是部分项目进展未达预期，经调整后，仍未能全部消化，如X857泗纶至连州改造项目100万元，已支付90万元，剩余10万元需要再次调整。二是部分涉农项目工程建设推进难度较大。如2021年我市农村生活污水处理项目共安排资金2000万元，涉及17个镇街28条自然村。该项目建设过程中，由于农村大部份的土地已分配到村民个人耕种生产，大部分自然村已没有集体用地，无法提供建设用地；同时，由于部分村民的环境保护意识比较薄弱，对环境污染危害性认识不足，对农村生活污水治理设施建设及配套收集管网缺乏理解和支持，不能自觉地配合农村生活污水治理工作的开展，致使项目选址工作十分困难；而且由于没有远期规划，农村居民居民楼不规则建设，造成管网铺设难度增大等。三是部分工程项目向财政申请款项进度较慢。根据各主管部门的反映，有不少涉农项目已经是完工或者是部分完工的，按照合同规定，是可以向财政部门申请支取项目完工付款或者项目进度款的。但由于施工方的重视程度不够、申报资料整理不完善等因素，未能及时向财政部门申请资金，进而影响我市涉农资金拨付进度。如“罗定市太平河潭村冈至渡头段（太平河三期）治理工程”项目安排资金1460万元，该项目工程已基本完成河道治理6.1公里，目前项目进度款资料正在审核过程中，尚未向财政申请支取工程款。四是由于市场行情不好，以及原材料价格上涨，企业在自筹资金配套建设中积极性降低延缓了项目建设进度。如：2021年云浮市罗定市畜牧转型升级畜禽养殖废弃物资源化利用项目。五是上级资金下达时间较晚，来不及完成项目并办理资金拨付手续。如：2021年云浮市罗定市政策性农业保险保费补贴——中央和省级政策性农业保险项目（中央财政补贴资金657.16万元）资金下达时间分别为2022年2月24。六是部分工程项目需扣出工程质量保证金。按合同约定，质保期内水利工程需扣出不少于10%的资金，导致质量保证金部分无法在2021年形成支出。

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

2021年度，我市共实施涉农资金项目95个，市涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，85个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

- 1.一村一品、一镇一业，共实施项目8个，已完成项目8个。

⑴ 2021年“一村一品、一镇一业”云浮市罗定市船步镇迴龙村稻米项目。项目主要建设水稻种植示范基地50亩；编印水稻栽培技术资料400本及举办水稻种植技术培训班1期；建设村级乡道长220米，宽3.5米的水泥混凝土路面；购置农业机械设备一批（拖拉机雷沃欧豹M804-BA 2台、洋马高速乘坐式插秧机（柴油版）2台、豪丰2米中箱旋耕机2台、久保田全喂入收割机PR1008Q 2台）、产品商标注册1个。

⑵ 2021年“一村一品、一镇一业”云浮市罗定市罗平镇营下村蚕桑项目。建设蚕桑标准化生产示范基地100亩，统一供应种苗10万株给贫困户种植；建设200平方米蚕桑仓储加工厂房，冷库1个；购置冷藏运输车1辆，空气能烘干设备1套，叉车1台，打包机1台，包装机1台，方格簇具1000套；安装路灯46支；编印蚕桑标准化生产技术规程2000份；举办种桑养蚕技术培训100人次；开展绿色认证，参加农展会展示展销，拓展市场销售渠道，开展电子商务，对接主销区，落实订单生产。

⑶ 2021年“一村一品、一镇一业”云浮市罗定市榃滨镇梅竹村肉桂项目。建设肉桂标准化生产示范基地200亩，修建500平方肉桂加工厂房，购置削片机1台，综合启动电柜1台，喂料斗料1台，落片斗料1台，输片机1台，筛选机1台，回料带机1台，平移输送机1台，桂枝切片智能色选、筛选生产线1条，烘干机1套，安装路灯14支，编印肉桂标准化生产技术规程1000份，举办肉桂栽培技术培训100人次，开展绿色认证，参加农展会展示展销，拓展市场销售渠道，开展电子商务，对接肉桂主销区，落实订单生产。

⑷ 2021年“一村一品、一镇一业”云浮市罗定市围底镇朗社村“为文”大米项目。完成新建280平方米稻谷仓储厂房，购买大米加工设备一套，烘干机、谷物提升机、自动称各一台，种子提纯10亩，科技培训100人次，建设路灯40盏，广告宣传2次，商标注册一个。把公司建设成为广东省绿色食品原料（水稻）水稻种植试验、示范、培训基地，大力提升基地的水稻初加工能力，辐射带动全市及周边种植户绿色循环发展，提高公司可持续发展能力。

⑸ 2021年“一村一品、一镇一业”云浮市罗定市罗平镇牛路村稻米项目。建设水稻标准化生产示范基地200亩，购置优质大米加工生产线1条、谷物米粉米糊加工生产线1条，购置冷库200立方、冷藏输车1辆，编印绿色食品原料（水稻）生产技术规程1000份，举办优质稻栽培技术培训100人，稻米品牌展示展销，建设电子商务平台1 个，开展村级公益事业建设村内户外道路300米。

⑹ 2021年“一村一品、一镇一业”云浮市罗定市连州镇榃升村澳洲坚果项目。建设高质高效澳洲坚果示范基地500亩，引进澳洲坚果种苗11000株；购买有机肥60吨；修建机耕道路2000米；购置500亩喷灌农业设施设备一套；宣传橱窗1个；购置农业机械设备6台；编印技术资料1000份，技术培训200人次；澳洲坚果烘干设备1套、园林树枝粉碎机1台；开展村级公益事业建设安装太阳能路灯20支、修建村道便桥3座。

⑺ 2021年“一村一品、一镇一业”云浮市罗定市罗平镇塘屋村丝苗米项目。建设绿色食品原料（水稻）标准化生产示范基地、种子提纯繁育、稻谷烘干仓储厂房，购买农机和稻谷烘干机，编印绿色食品原料（水稻）生产技术规程，举办优质稻栽培技术培训，安装太阳能路灯，开展绿色认证，参加农展会展示展销，开展电子商务等。

⑻ 2021年“一村一品、一镇一业”云浮市罗定市泗纶镇泗荣村竹蒸笼项目项目。建设罗竹标准化种植基地100亩，竹蒸笼加工厂房200平方米；购置叉车1台、手动液压叉车3台、激光雕刻机1台、电热处理库1座、抽湿机4台、抛光机4台、烘干炉2台、蒸笼底机1台、蒸笼三刀机4台、蒸笼四刀机4台、蒸笼五刀机8台、原竹锯断机2台、开竹片机6台、单面刨竹片机2台、蒸笼片截料机5台、蒸笼磨刀机2台、竹片打节机2台、破竹机2台、包装机3台、蒸笼打钉机3台、二轮手推车4台、平板拉车4台、竹木双面压刨机2台、竹加工专用车床2台、台钻3台、定型刨刀40台；编印罗竹丰产栽培技术规程1000份，举办罗竹丰产栽培技术及蒸笼编织技术培训100人次；开展商标注册，品牌打造参加农展会展示展销，拓展市场销售渠道，开展电子商务，对接主销区。

上述8个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，主导产业产值占全村农业总产值比例提高15.2%，带动参与项目农民收入提高15%。

2.其他对农产品生产经营者的补助。实施项目1个，项目尚在建设中。项目名称为：2021年云浮市罗定市其他对农产品生产经营者的补助——支持农业社会化服务农民合作社服务中心项目。该项目已完成服务中心办公场所、已通过广东政府采购智慧云平台购买办公设施、对全市21镇街开展培训及辅导，每镇街2期，共42期、政策宣传，其它（含聘请专家）；正在开展印刷服务招标采购工作。

3.现代种业提升建设。共实施项目2个，已完成项目2个。

⑴ 2021年云浮市罗定市现代种业提升-罗定市农业技术推广实验场项目。按照《广东省农作物品种试验办法》和早晚造省级水稻品种试验方案的要求，选好有代表性的试验田完成2造，每造9组，每组116个新品种的试验；安排12次的人员参加培训，每次安排3人参加。

⑵ 2021年云浮市罗定市现代种业提升丝苗米新品种引进试验示范项目。完成水稻新品种选育：收集引进种植育种种质资源材料、中间材料等育种材料165份，种植面积5.5亩，同时开展水稻育种研究工作。选育的水稻不育系品种“京3S”通过了省级鉴定；水稻新品种引进筛选试验示范展示：项目专家组根据目前市场对水稻品种的需求特点，筛选引进的省内外312个水稻品种进行示范展示，总共种植面积206亩（早造102亩，晚造104亩），通过试验示范，从中筛选最适合在罗定种植的“增香丝889、软华优金丝、南晶香占”等3个水稻品种，提供给本市农技推广部门作推广应用参考和供水稻种植户选择；水稻良种提纯繁育：根据市场对水稻种种子的需求，2021年晚造开展水稻品种提纯繁育工作，面积51亩（其中南晶香占25亩，美香占2号26亩）；技术培训、指导：组建专家团队，根据项目要求，组建了以广东省农科院水稻研究所研究员陈志远为组长的项目专家组，为项目实施提供技术培训与指导，在今年的7月和10月各开展了一场技术培训，培训对象是农技推广机构、企业、合作社生产技术人员及农户，合计培训137人次;宣传推广：采用多种途径和方法对水稻新品种新技术进行宣传推广，一是2021年早晚二造共举办了三场现场观摩会，参会人数达到192人次，其中一场是广东省农科院水稻研究所组织所内30多名专家参加，现场点评了示范品种特性特点。二是通过南方农村报、罗定电视台、农业农村局网站等平台对项目的新品种、新技术示范展示活动进行了宣传推广；联农带农惠农，公益活动：开展了二次联农带农惠农公益活动，共免费送良种种子给贫困户35户，发放优质水稻种子70公斤。

4.畜牧业转型升级。实施1个项目，建设中项目1个。

项目名称为：2021年云浮市罗定市畜牧转型升级畜禽养殖废弃物资源化利用项目。资金主要用于聘请第三方服务团队提供项目科技支撑服务，开展项目实施方案制定、技术指导、组织管理、绩效自评、考评验收等方面的服务，已完成建设任务90%。通过项目建设，罗定市畜禽粪污综合利用率为84.67%，达到了≧75%的考核工作任务目标；规模养殖场粪污处理设施装备配套率为98.0%，达到了≧95%的考核工作任务目标；畜禽规模养殖场粪污消纳用地配套达标率为75.2%，达到了≧70%考核工作任务目标。

5.农产品质量安全。共实施4个项目，其中已完成项目3个，正在实施1个。

⑴ 2021年云浮市罗定市农产品质量安全—全国绿色食品原料（水稻）标准化生产基地建设。通过生产管理体系建设、技术服务体系建设、监督管理体系建设完成20.13万亩国家级绿色原料（水稻）标准化生产基地，提高地力，确保该基地内水稻稳产增产，达到绿色食品标准。

⑵ 2021年云浮市罗定市农产品质量安全监督检测站建设项目完成本级例行监测任务，抽检种植业类农产品3897个，其中定性速测农产品3231个，定量检测农产品666个，该项目已全部完成，正在办理资金报账拨付手续，项目资金尚未支付。

⑶ 2021年云浮市罗定市农产品质量安全追溯体系建设项目。完成配套制度建设、信息网络建设、关键设施配置、相关人员培训及培训宣传资料、产品宣传推广等工作。

⑷ 2021年云浮市罗定市农产品质量安全——农产品质量安全体系建设项目。种植业产品监督抽查、畜禽水产类产品监测、禽畜水产类食用农产品监督抽查、继续健全农产品质量安全制度机制建设、培训、推进产品认证。

总体上通过项目建设全力守好农产品质量安全底线，充分重视新型冠状病毒疫情防控期间守好农产品质量安全底线的极端重要性，确保重大农产品质量安全事件零发生，为保供给、保质量提供坚强保障。

6.政策性农业保险保费补贴。实施1个项目，已完成项目1个。

项目名称为：2021年云浮市罗定市政策性农业保险保费补贴——中央和省级政策性农业保险项目基本完成了项目年度绩效目标。2021年全年政策性农业保险保费共计4117.2 万元，其中：中央财政补贴1492.75 万元，省级财政补贴1072.2 万元，市级财政补贴140.79万元，县级财政补贴495.5万元，农户自缴1056.75万元。完成水稻投保面积49.153498万亩、花生投保面积0.2437万亩、岭南特色水果（荔枝、龙眼、柑橘）投保面积0.4592万亩、能繁母猪投保1.3215万头、仔猪投保20.6512万头、育肥猪投保26.2467万头、肉鸡投保30.4万羽、水稻制种投保388.53亩。水稻投保面积覆盖面≥80%，达到90%以上；育肥猪保险覆盖率≥40%，超过80%；风险保障水平和总额高于2020年，农业保险综合费用率≤20%，协保员行政村覆盖率100%，承保理赔公示率100%，参保农户满意度≥90%。

7.农田建设及管护。共实施2个项目，其中已完成项目2个。

⑴ 2021年云浮市罗定市农田建设及管护苹塘镇桐油村高标准农田建设项目。建设高标准农田0.96万亩，衬砌明渠11894m，排水涵管27座，新建人行便桥24座，新修农机下田便桥79座，新建田间道路3条，总长2063m，新建格宾挡墙1194m；改良土壤0.62万亩；科技培训200人次。

⑵ 2021年云浮市罗定市农田建设及管护苹塘镇道村村高标准农田建设项目。建设高标准农田面积0.46万亩，衬砌明渠8594m，排水涵管21座，新建人行便桥17座，新修农机下田便桥57座，新建格宾挡墙1119m；改良土壤0.40万亩；科技培训200人次。

8.动植物疫病防控。实施1个项目，项目正在建设中。

项目名称为：2021年云浮市罗定市动植物疫病防控-动物疫病防控体系建设项目完成开展动物疫病强制免疫工作；罗定市金津食品有限公司现代化屠宰场检疫楼办公设备购置；上半年检查站运作支出；完成罗定市金津食品有限公司现代化屠宰场视频监控系统建设；屠宰环节病死猪无害化处理补贴已向财政报账并完成划拨；下半年检查站运作支出已报账待拨；罗定长胜屠宰有限公司视频监控系统项目已完成招标，正在安装。

9.陆生动物保护能力提升。共实施2个项目，其中已完成项目1个，正在实施项目1个。

⑴罗定市动物疾病预防控制中心项目。已完成罗定市动物疫病预防控制中心生物安全实验室专用装备升级配套及安装包括：实验室操作台柜及配套系统设备、实验室通风及配套系统设备、生物安全实验室困蔽及配套系统设备、实验室电气及配套系统、设备实验室给排水及配套系统设备以及设备调试和培训。

⑵罗定市新区检查站项目。购置动物卫生监督执法车 1 辆，两轮执法摩托车 2 辆，采样设备 3 套，低温大冰柜 3 台，一整套消毒设备（药品和消毒器），检查站的基础配套设备，工作装备及常用的工作设备。通过项目建设实现健全动物卫生监督机构和人员，建设一支装备较为齐全，技术水平较高的动物卫生监督执法队伍，可承担全市动物卫生监督执法工作任务。为全市畜牧业的健康发展何畜牧产品质量安全保驾护航。

10.农村生活污水处理。共实施17个项目，其中已完成项目17个，正在实施项目0个。

2021年，我市农村生活污水处理项目安排省级涉农资金2000万元，主要用于农村生活污水处理设施建设，项目涉及17个镇街17个项目的28个村级污水处理设施。按照市领导的指示，2021年涉农资金项目农村生活污水处理设施建设由相关镇街作为实施主体（建设主业），负责组织项目的实施建设，项目主管部门统一选择污水处理设施的处理工艺，委托第三方有资质设计公司开展污水处理设施施工图的设计工作。截至2021年12月底，17个项目28个污水处理设施已全部建成，基本完成了项目年度绩效目标。实施农村生活污水治理的村，生活污水得到有效的收集处理，村庄整洁，无污水横流，村容村貌得到提升，农村人居环境得到改善。

11.村庄风貌提升。共实施项目16个，已完成16个项目。如：

⑴ 2021年云浮市罗定市连州镇村庄风貌提升（美丽圩镇）项目。对连州镇连东村委双垌村（圩镇东街、东线环镇路）进行道路升级改造、人行道砖铺砌、铺设道路排水管、筑挡土墙等，农村人居环境整治、美丽圩镇建设成效明显，乡村风貌进一步提升，形成了圩镇东郊慢行道。

⑵ 2021年云浮市罗定市素龙街道村庄风貌提升（美丽圩镇）项目。完成素龙街道龙信路，长1.2公里，外立面改造面积1.8万平方米，投资金额180万元；绿化带及人行道升级改造，投资金额120万元。共投资金额300万元，完成计划任务的100%。项目完成后龙信路的人居环境质量和乡村风貌得到较大提升，群众幸福感得到提高。

⑶2021年云浮市罗定市分界镇村庄风貌提升（美丽圩镇）项目完成建设以下内容：1)新建透水砖路面，新建透水砖人行道，新建花岗岩路缘石，新建排水沟；2)凿除原有毛石壁后新建c25砼壁，凿除原有盖板厚新建钢筋混凝土盖板，凿除原c25混凝土12cm厚新建c25混凝土150厚；3)新建花基；新建板桥；新建200厚盖板规格：4*1米、新建350厚盖板规格：15*3. 4米；4)新建DN500双壁波纹管1046m;新建雨水口80座，新建Φ700雨水井80座。

实施项目中，16个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过项目实施全面推进村庄风貌提升，主要建设精品线路沿线村庄外貌提升和圩镇周边村庄外貌提升，解决村庄建筑布局杂乱、村居风貌失去特色，完善村庄环境整治，由表及里提升乡村风貌颜值、弘扬优秀历史文化，全面激发乡村振兴动力，不断增强农民群众幸福感、获得感和安全感。

12.整村推进美丽乡村建设。共实施项目6个，已完成6个项目。如：2021年云浮市罗定市分界镇金垌村整村推进美丽乡村建设特色精品村项目。完成建设修建水上乐园1座及完善其配套设施，安装仿木护栏，硬底化道路，平整空地作为停车场使用，新建公厕1座及完善其配套设施，铺设自来水管网。

实施项目中，6个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过项目实施达到省要求的美丽宜居村标准：1、完成“三清理”“三拆除”“三整治”，村容村貌干净整洁；2、农户房前屋后院内、村道巷道、村边水边、空地闲地实现绿化美化；村域内现有水面、水质得到有效保护，河道水质达到功能区划要求，基本消除村庄黑臭水体；3、自然村完成村道路面硬化，农村公路列养率达到100%；4、村庄收集点、保洁员及相关清洁设备配置齐全，生活垃圾实现定期有效收集转运处理；5、建有污水处理设施，村庄生活污水、畜禽养殖废弃物有效处理或资源化得到有效利用；6、基本完成“厕所革命”，实现农村无害化卫生厕所全覆盖，农村无害化卫生厕所管护长效机制健全；7、自然村集中供水覆盖率稳定达到100%。

- 产业扶贫项目。共实施项目2个，其中已完成项目2个。①2021年云浮市罗定市产业扶贫项目根据我市出台《罗定市健全防止返贫动态监测和帮扶贫机制实施方案》，认定脱贫不稳定户364户1423人、边缘易致贫户104户461人、突发严重困难户3户17人,并对全市建档立卡户实行动态监测，全面落实“四个不摘”政策，精准实施增收项目，在2021年12月中旬全面完成。②小额信贷贴息项目2021年罗定市小额信贷贴息共2057户，贴息总金额为391.4万元，按照每个季度产生一次贴息，在2021年12月提完成300万元支出。

- 14.其他农业农村项目。共实施项目4个，其中已完成项目3个，建设中项目1个。

⑴ 2021年云浮市罗定市其他农业农村（农业综合执法能力提升）项目。已完成执法培训、购买设备、检验检测、下乡执法、购买执法服装，其中印刷服务（各类法律法规的印制）正在实施中；

⑵ 2021年云浮市罗定市其他农业农村项目饲料质量安全监管项目。全年对饲料经营门店进行监督抽查饲料80批次，结果全部合格。全年共发放饲料及饲料添加剂安全使用知识宣传小册子和单张3500多份，举办培训班8期，培训人员400多人次，较好地提高了饲料和饲料添加剂经营者和使用者的素质。2021年全年，没有发生饲料和饲料添加剂使用的安全事故，没有发生饲料和饲料添加剂经营的投诉案件。

⑶ 2021年云浮市罗定市其他农业农村项目粮食功能区田间水利设施建设项目。支持我市罗平镇、太平镇、罗镜镇等19个镇街，对建成的高标准农田项目区特别是粮食功能区内的工程设施进行维修、维护，和续建。工作措施主要为工程设施修复维护和新建一批田间水利设施，完善灌溉管网，提升农田防灾抗灾减灾能力和用水管理水平。其中新建渠道的：苹塘镇468米，围底镇310米，榃滨镇518米，罗平镇590米，金鸡镇518米，䓣塘镇468米，太平镇900米，附城街道270米，涵管52米，华石镇305米，加益镇220米，生江镇180米，便桥一座，罗镜镇900米，挡土墙30米，分界镇260米，龙湾镇830米，连州镇530米，船步镇305米，黎少镇790米；维修、清淤的：素龙街道清淤渠道3条，维修1条，泗纶镇维修2条。

（4）按照2022-2024年广东省政策性农村住房保险实施方案，我市政策性农村住房保险保费为每年每户8.3元，其中省财政承担4元，市财政承担1.15元，县（市、区）财政承担3.15元。由于我市是省财政直管县，市财政承担部分由本级财政承担。我市2021年农村户数为235881户，每户保费8.3元，保费共为1957812.3元，其中省财政补贴保费为943524元，市级保费为1014288.3元。

15.中央投资水利配套项目。共实施1个项目，即罗定市引太灌区续建配套与节水改造工程。本工程项目按资金计划分年度实施，2021年度安排涉农资金4000万元，计划完成干渠改造22.46km，渠系建筑物31座，新建管理房7座。至2021年年底，累计支出涉农资金3550.81万元，支出率88.8%，共完成干渠改造16.5km，渠系建筑物16座，新建管理房4座。项目正在建设（实施）中，基本完成了项目年度绩效目标。

16.中小河流治理项目。共实施1个项目，即罗定市太平河潭村冈至渡头段（太平河三期）治理工程。本工程项目2021年度安排涉农资金1460万元，计划治理河道4.6km。至2021年年底，本项目累计支出涉农资金1336.22万元，支出率91.5%，工程已全部完成，共完成河道治理4.6km，解决了治理河段河道淤积、排洪不畅问题，改善了河道生态环境。项目已完工，完成了项目年度绩效目标。

17.农村集中供水项目。共实施2个项目（16个子项目），其中已完工（完成）项目10个，建设（实施）中项目6个。实施项目中，16个项目基本完成了项目年度绩效目标。项目涉及区域群众的用水需求基本得到解决。

18.水库移民后期扶持。共实施4个项目（19个子项目），分别是中央资金实施10个项目，涉农资金9个项目。其中已完工（完成）项目17个，建设（实施）中项目2个。实施项目中，17个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，解决了水库移民群众最关心、最突出的问题（如进行村道硬底化建设，改善水库移民出行条件、建设文化室篮球场等文体设施，提高移民群众的精神文明生活），实现了移民扶持资金的最大使用效益，通过实施移民扶持项目19宗，受益水库移民人口达到10246人。

19.造林与生态修复。共实施5个项目，其中已完工（完成）项目5个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，5个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了良好的成效，实现了新造林面积3112亩，防火林带维护200公里，森林抚育面积2.884万亩，抚育完成率100%。

20.自然保护地整合优化。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目0个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了良好的成效，当年已完成上级下达任务自然保护地范围边界矢量化数据制作完成率30%，自然保护区管控分区划定工作完成率30%，自然保护区科学考察工作完成率30%。

21.林业有害生物防控。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了良好的成效，完成林业有害生物防控防治面积1.58128万亩,超额完成任务。

22.其他林业项目。共实施4个项目，其中已完工（完成）项目4个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，4个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了良好的成效，完成罗定市2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作，完成《罗定市林地保护利用规划（2021-2023）》编制工作，完成罗定市加益镇森林小镇建设，完成2021年食用林产品质量安全监测60批次。

23.基本农田保护项目。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了良好的成效，实现基本农田补助55.3094万亩。

24.四好农村路建设。共实施4个项目，其中已完工（完成）项目4个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，4个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了一定成效，实现了四好农村路建设任务。

25.四好农村路养护。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了预期的成效，实现了四好农村路养护任务。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

1.粮食安全责任制考核。粮食播种面积59.14万亩其中水稻面积51.95万亩，同比去年增加2545亩；粮食总产量24.78万吨	，其中稻谷总产量约23.26万吨；水稻耕种收综合机械化率76.89%，比上年提高2.5%，全年完成机耕面积33134公顷、机收面积32463公顷、机插面积11891公顷，全市农业植保、排灌及运输等作业基本上实现了机械化，全市农业机械总动力达31.6507万千瓦,比上年增长2.97%；农业主推技术到位率95.5%	，围绕罗定市优势农产品和特色产业发展需求，选出5个基础设施较好，有较强的技术力量的农业科研单位、农业公司建立长期稳定的县级农业科技示范基地并竖立“全国基层农技推广体系改革与建设补助项目农业科技示范基地”标牌。每个示范基地开展不少于1个（项）省级主导品种或主推技术示范推广，组织不少于1场培训观摩活动，在广东农技推广管理平台登记示范基地电子档案。遴选出22名农技推广骨干人才和12个科技示范主体并公示。组织相关农技推广事业单位遴选推介我市年2021度农业主导品种和主推技术；耕地质量保护与提升技术推广面积283286亩；耕地质量等级4.5；县级以上家庭农场数量同比增长85.7%，2020年底我市共有示范家庭农场14家，2021年新培育县级以上示范家庭农场12家，其中县级示范家庭农场10家，云浮市级示范家庭农场2家，省级示范家庭农场4家，同比增长85.7%，经省农业农村厅组织专家对省级家庭农场示范县申报单位进行了可行性评审，我市被择优认定为2021年10个省级家庭农场示范县之一；扶持的县级以上农民合作社示范社数量10家，根据罗定市人民政府办公室《关于罗定市农民专业合作社质量提升整县推进试点资金使用实施方案的批复》（罗府办复[2019]390号）“引导合作社积极承接产业发展项目，扶持和提升示范社或联合社10个，每个扶持20万元，计划投资200万元”的精神，经市农业专家组考评和审议，同意罗定市五龙蔬菜种植专业合作社联合社等10家申报合作社为2019年农民合作社质量提升整县推进试点项目农民合作社质量提升示范社；高素质农民培育满意度90%；全市未暴发农作物重大病虫害，无重大植物疫情恶性蔓延情况发生。

2.推进农田建设	。新建高标准农田面积1.42万亩。为了加强我市的高标准农田建设项目的管理，建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制，出台了《罗定市高标准农田（高效节水灌溉）建设项目后期工程管护制度》。

3.生猪稳产保供（含动物防疫）。生猪存栏量全市生猪存栏量35.1万头,同比增长13.3%，生猪出栏50.2万头；强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90.00%	；完成春秋动物疫病强制免疫，免疫率达90%以上；动物强制扑杀补助经费发放完成率100%；重大动物疫情依法处置率100%，全市2021年未发生动物疫情；未发生大规模随意抛弃病死猪事件，全市没有发生大规模随意抛弃病死猪事件。

4.保障农产品质量安全。农产品质量安全风险监测样本量810次，同时种植类累计例行抽检样品3897份、水产类累计监督快检抽检样品516份、畜牧类累计监督快检抽检样品2867份，合格率均为100% ；农产品质量安全监督抽查样品量95次，水果监督抽检样品95份，合格率为100%；全市未发生重大农产品质量安全事故。

5.基本农田保护项目。当年已完成我市基本农田保护任务55.3094万亩，补助款按时拨至各镇街。

6.推进农村厕所革命。农村无害化卫生户厕覆盖率100%；已建立农村厕所革命长效管护机制	。

7.推进农村生活垃圾处理。2021年省级涉农资金项目农村生活污水处理设施建考核任务17个项目，截至2021年12月底，17个项目的28个污水处理设施已全部建成，达到项目年度预期绩效目标。

8.农村集中供水考核。共实施2个涉农项目，另有14个项目用债券资金实施，目前16个项目基本完成了项目年度绩效目标，完成了新增农村集中供水覆盖人口10.6万人的指标。

9.农业保险扩面增品提标。农业保险保费收入规模4117.2万元其中：中央财政补贴1492.75 万元，省级财政补贴1072.2 万元，市级财政补贴140.79万元，县级财政补贴495.5万元，农户自缴1056.75万元；承保机构未按文件规定按季度进行财政补贴资金申请，未按季度及时结算2021年度农业保险保费补贴资金，已督促承保机构严格按照文件要求执行。2021年以前农业保险保费补贴资金已全部结清，2021年度省级补贴资金1061.5万元已全部拨付。

10.四好农村路。农村公路列养率达100%，完成对四好农村路养护工作。

11.水土保持规划实施情况考核评估。本年度排没安排省级涉农资金用于治理水土流失项目，治理水土流失面积15平方公里的指标用专项中央资金完成。

12.全面推行河长制湖长制。本年度排没安排省级涉农资金用于碧道建设和河湖管护项目，碧道建设7.8公里和河湖管105公里的指标用县级资金完成。

13.落实最严格水资源管理制度。本年度排没安排省级涉农资金用于用水总量和万元GDP用水量较2015年降幅指标项目，我市用水总量在5.33亿立方米以下，万元GDP用水量较2015年降幅指标通过节水型社会达标建设专项资金完成。

14.造林与生态修复。当年完成我市新造林3112亩，森林抚育2.884万亩，抚育率100%；

15.自然保护地整合优化。当年已完成上级下达任务自然保护地范围边界矢量化数据制作完成率30%，自然保护区管控分区划定工作完成率30%，自然保护区科学考察工作完成率30%；

16.林业有害生物防控。考核任务为1.3万亩，实际完成林业有害生物防控防治面积1.58128万亩，超额完成任务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 1.偏离绩效目标的原因

- 截止2021年底，我市2021年省级涉农资金支出25921万元，执行率87.58%，共实施涉农项目95个，已完成项目年度绩效目标项目85个，还有10个项目尚未建设完成。由于部分涉农项目前期谋划不成熟，项目后期调规及用地等问题迟迟无法解决，致使资金下达后，项目未能及时开工建设，导致项目在年底前未能建成及验收，无法进行绩效自评等相关工作，从而偏离绩效目标。

- 2.下一步的改进措施

（1）加强组织领导。各部门要落实资金使用和项目管理主体责任，加强涉农资金日常管理。市涉农资金统筹整合领导小组办公室，根据工作需要定期或不定期召开工作会议，讨论研究我市涉农项目实施进展情况，在3月份重点开展涉农资金项目调整工作，6月份根据项目进度情况和存在问题重点开展实地调研、督导工作，9月份确保大部分项目完工付款、并重点对部分尚未完工付款的项目抓紧研究推进。市涉农办对连续多月支出进度较慢的部门或项目实施单位，进行实地调研、约谈督导等方式落实整改，在合法合规的前提下加快推进我市涉农项目建设进度和资金使用进度，确保财政资金尽早落地见效。

- （2）完善月报通报机制。对我市实施的涉农项目跟踪资金使用情况，以市涉农领导小组办公室名义，每月通报涉农资金实际支出进度，对支出进度最慢的市直部门进行提醒，对实际支出进度连续多月排名靠后市直部门实施约谈。

- （3）落实常态化抓支出工作机制。一是各部门要严格按照涉农资金项目库系统中的执行计划，抓好全年支出各项工作，持续落实支出“每月一报”工作机制；二是各主管部门对进度不理想的项目及时了解分析原因，提请市涉农资金统筹整合领导小组研究采取措施解决；三是对已形成工程实物量的，符合支出要求的，做到应支尽支，对因项目实施过程中发生重大变化等原因确实无法按原计划完成年度支出的，按规定程序由市涉农办调整资金安排。对项目实施进度慢、财政资金滞留多的项目资金及时调整到实施进度快、存在资金缺口的项目，或调整安排用于项目库中审查通过的其他涉农项目。

- （4）落实涉农资金绩效管理机制。将绩效评价结果作为涉农资金申报额度、预算安排、政策调整、资金分配的重要参考依据。一是对违规使用涉农资金、涉农资金支出进度缓慢等管理问题较突出的部门，根据触发支出进度通报提醒或约谈次数以及使用管理情况等进行测算，于每年8月份分配下一年度涉农资金申报额度时，可扣减一定规模的申报额度。二是对各部门实施的项目，执行进度严重滞后，且经督促仍未整改到位的，由市涉农办提出资金处理意见后，市财政局办理资金的调整、收回统筹等事宜，并相应压减或取消该部门下一年度资金安排。三是对统筹力度大、效果明显的部门，进行通报表扬，并作为下一年度安排资金的重要参考。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为下一年度安排涉农资金分配的重要依据，对于未能按时提供绩效自评报告、绩效自评结果与实际情况出入较大、或绩效较差部门，将视情况采取压减该部门下一年度的涉农资金额度。

我市的涉农资金项目分配情况将通过罗定市人民政府门户网站向社会进行公开公示。

- 六、其他需要说明的问题

- 中央巡视、各级审计和财政监督中尚未发现相关问题。